## Slide 1
基于Flask的深度学习自动化部署系统
软件工程综合实验 C组
2020年4月24日

## Slide 2
目录 | CONTENT
实验6-8的过程产物展示
实验过程的阶段性总结

## Slide 3: 1. 过程产物展示 —— 软件进度计划与控制
软件进度计划与控制：
在学期开始时，根据教学计划制定粗略的时间安排表
在每周六的小组讨论会上布置下一周工作并录入GanttProject
在下一周的周五检查进度执行情况，并更新GanttProject

## Slide 4: 1. 过程产物展示 —— 软件进度计划与控制

## Slide 5: 1. 过程产物展示 —— 配置管理
GitHub存储结构组织

## Slide 6: 1. 过程产物展示 —— 配置管理
配置管理工作实施情况

## Slide 7: 1. 过程产物展示 —— 配置管理
项目实际commit情况

## Slide 8: 1. 过程产物展示 —— 配置管理
实验过程中各实验commit情况

## Slide 9: 1. 过程产物展示 —— 配置管理
需求规格说明书变更记录

## Slide 10: 1. 过程产物展示 —— 工作量估计与统计分析
各实验产出物数据统计
实验1:
实验2:
实验3:
实验8:
实验7:
实验6:

## Slide 11: 1. 过程产物展示 —— 工作量估计与统计分析
各成员产出物数据统计和工时统计

## Slide 12: 1. 过程产物展示 —— 工作量估计与统计分析
各成员产出物数据统计和工时统计

## Slide 13: 1. 过程产物展示 —— 工作量估计与统计分析
各成员产出物数据统计和工时统计

## Slide 14: 1. 过程产物展示 —— 工作量估计与统计分析
各成员产出物数据统计和工时统计

## Slide 15: 1. 过程产物展示 —— 工作量估计与统计分析
各成员产出物数据统计和工时统计

## Slide 16: 3. 实验8 工作量估计与统计分析
当前得分统计
工作量=

## Slide 17: 2. 实验过程的阶段性总结
第二至第八周的任务完成情况：
项目计划书的撰写 Week 2 – Week 3
软件需求分析 Week 4 – Week 5
软件需求评审 Week 6 – Week 7
软件设计文档 Week 7 – Week 8
项目计划与监控 Week 2 – Week 8
配置管理计划 Week 2 – Week 8
分析计划与数据搜集 Week 2 – Week 8

## Slide 18: 2. 实验过程的阶段性总结
代码开发完成情况：
网页前端的代码开发已完成70%
网页后端已完成服务器环境搭建和框架设计
部署系统正在尝试使用PyTorch、TensorFlow自动化运行已部署的神经网络模型文件，代码开发已完成30%

## Slide 19: 2. 实验过程的阶段性总结
经验总结
提前规划，早做准备
每周回顾的重要性
注意文档的易读性（图、表、表达方式）
各位组员辛苦了，合作愉快！

## Slide 20: 基于Flask的深度学习自动化部署系统
谢谢