本周任务分工：

1. 被测软件，周一下午5点前准备好提供给评审组

——各位开发人员负责最后的调试

2. 测试需求和测试用例，周二中午12点前提供给评审组

——聂磊再额外增加一些非功能需求测试的内容，崔昕宇、张利鹏负责各自模块的单元测试计划，统一发给聂磊收集整理

3. 测试结果，周三中午12点前准备好

——许京爽负责功能需求测试报告，聂磊负责非功能需求测试报告，崔昕宇、张利鹏负责单元测试报告，统一发给聂磊收集整理

4. 软件评审报告，软件问题报告，周四中午12点提供给被评测组

——李坤浩、张竹君、张文斌负责评审H、I两组，李坤浩组织评审任务的分工

5. 周五中午12点前完成双方对问题的课下交流

——聂磊、许京爽负责答复F、G两组

本周制品要求：

测试需求和用例

测试报告

评审报告：关于文档的评审

软件问题报告：关于软件的评审

课堂记录：

下周五 第一轮测试评审

下下周五 第二轮测试评审

参考需求评审的套路，和剩下的四个组进行测试评审

理论上测试要100%覆盖需求，实际做不到的可以省略，但要体现出来

测试的设计思路和大纲要有(白盒黑盒等)，不能只对照需求文档写测试

测试计划：

1. 白盒

回归，冒烟，伙伴

2. 黑盒

功能，效能，压力