汇报可以放一些比较经典的或有争议的

可以进行测试用例的设计、完整性的检查

总结：

评审目的：

1、评审者，不仅仅是运行对方测试用例，观察对方测试工作是否全面，设计的测试用例是否能覆盖当初的需求和设计，可以考虑非正常用户或恶意用户的情况是否被覆盖到；

2、被评审者是否接受，最终目的是软件成品质量的提升。

下周：

汇总现有成果进行第二阶段的评审和测试

被评审&评审他人

下周汇报的重点是有争议的（也得有总结，多少条接受不接受）

依据第一版的意见改进一下自己的测试用例测试文档等

下周任务安排：

1. 被测软件，周一下午5点前准备好提供给评审组

2. 测试需求、测试用例和测试结果，周二中午12点前提供给评审组

3. 周二下午5点前，第一次评审的评审组，确认被评审组是否完成相应建议的修改

4. 软件评审报告，软件问题报告，周四中午12点提供给被评测组

——李坤浩、张竹君、张文斌评F组，聂磊、张利鹏评G组，就按照本周的表格格式。李坤浩和聂磊分别负责汇总文档。

5. 周五中午12点前完成双方对问题的课下交流

——崔昕宇、许京爽负责答复H、I两组的意见并修改文档，各位开发人员负责修复bug