本周五的课上重点汇报交流实验4的进度，因为下周就要开展实验5的第一轮评审，所以实验5的输入也在这周开始准备，并在课上汇报

课上汇报的内容：被测软件开发进度（三页ppt）、软件测试的需求分析、测试设计（测试用例）、部分测试结果

本周任务：

1. 五位开发人员下周五之前继续负责调试程序，确保整个系统能够跑通；

2. 聂磊和许京爽负责测试需求规格说明书：

严格针对软件需求来设计测试需求；

安排合法测试用例和非法测试用例；

可修改或删减软件需求规格说明书，使测试需求和软件需求二者匹配）；

说明书的初稿发给聂磊，之后所有关于软件需求、测试需求、测试报告的修改都使用批注模式并发给聂磊整合，避免多人编辑时的写冲突的问题；

会议主题：

1. 跟踪开发进度；

2. 开发人员介绍源代码结构；